附件

《广州市文物保护工程检查办法（试行）》的请

2016年12月底，国家文物局发布了《关于印发〈全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法（试行）〉的通知》（文物保发〔2016〕26号），今年8月，市政府又印发了《广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案》（穗府〔2018〕12号），要求为切实加强文物保护工程项目管理和质量监督，规范文物保护工程施工检查，根据《中华人民共和国文物保护法》及其实施条例、《广东省实施中华人民共和国文物保护法办法》、《广州市文物保护规定》、《文物保护工程管理办法》及相关法律法规，参考《全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法（试行）》，制定我处制定了《广州市文物保护工程检查办法（试行）》《广州市文物保护工程检查管理办法（试行）》。经征求各区文物行政部门、局属文博单位、广州市建筑遗产保护协会等相关部门的意见。现拟以局名义印发该文件，规范我市文物保护工程施工检查，加强文物保护工程的事中监管，确保文物保护工程有效实施。

2018年8月29日

附件：

条 为加保护工项第二条 本办法适用于广州市行政区域内各级文物保护单位、尚未核定为文物保护单位的不可移动文物的修缮、保护性设施建设、迁移等文物保护工程施工过程中的检查工作（以下简称“工程检查”）。

市、文未核定为文物保护单位的不可移动文物的工程检查，配合市文物行政部门开展市级及以上文物保护单位的工程检查。第四条 工程检查内容主要包括工程程序管理情况、工程效果和质量、工程资料、工地安全等4项一级指标、16项二级指标、30项三级指标（详见《广州市文物保护工程检查分项评定表》）。

参与工程检查的专家应不少于3名（单数）。检查专家的选取，应符合《广州市文物保护项目专家组成人员选取办法（试行）》的相关规定。参与工程检查的专业机构和专家应具备相应的技术水平和专业能力，并遵守回避制度。

（一）工程检查部门确定检查项目和检查组人员。

（三）现场查验。检查组查看工程现场，业主、勘察设计、施工、监理单位有关负责人提供相关资料并接受质询。

（五）评议并反馈意见。

级监理单位。2、检查组填写《广州市文物保护工程检查基本信息表》、《广州市文物保护工程检查分项评定表》、《广州市文物保护工程检查意见汇总表》，并由检查组成员签名。

六第七条 委托、组织专业机构开展工程检查的，受委托单位应在检查工作结束后10个工作日内向工程检查部门提交检查报告。检查报告应说明检查时间、组成人员、检查过程、工程情况等内容，重点说明检查中发现的问题和整改建议等，并附相关检查表格。

第八条  检查结论为“合格”的，由业主单位组织设计、施工、监理单位，按照检查组现场提出的意见，对工程后续施工内容进行修正、优化。

检查结论为“不合格”的，由业主单位组织设计、施工、监理单位，对照检查组分项评定意见，制定详细整改措施，报工程检查部门备查，并由工程检查部门确定复检时间。

- 本办法第二条涉及的每一项文物保护工程，在施工过程中，至少检查一次。连续两次检查结论为“不合格”的，检查结论上报省文物行政部门，作为对文物保护工程资质单位进行年审的重要依据。

第十二条 各区文物行政部门应将文物保护工程开展情况纳入日常巡查，并定期向市文物行政部门报告本区文物保护工程开展和检查情况。

检查组成员存在违反检查程序、弄虚作假、徇私舞弊等行为的，由工程检查部门依法追究相关人员责任。

第十四条 本办法由广州市文物局负责解释，自印发之日起施行。

附表1：

| （建设单位） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监理） |  |  |  |
|  |  |  | 金额 |  |  |  |
|  | 年 月 |  |  |  |  |  |

附表2：

|  |  | 核查人： 时间： |  |
| --- | --- | --- | --- |

附表3：

（本表由检查组专家单独填写）

|  | 指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 申报审 | 工程方案论 | 如未获准，属擅自开工，直接给出检 |  |  基本合格 |  |
|  |  | 审批意见的 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 重大技术变 | 如未获准，属擅自进行重大设计变更，直接给出检查结论为“不合格”。 |  | 基本合格 |  |
|  | 项目委 | 勘察设计委 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 施工、监理 | 如存在违反公开招投标要求的情形，直接给出检查结论为“不合格”。 |  |  基本合格 |  |
|  | 技术交 | 技术交底等 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 工程组 | 工程开工许 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 施工组织设 | 如未编制施工组织设计或其与设计文件存在较大出入，直接给出检查结论为“不合格”。 |  |  基本合格 |  |
|  |  | 文物防护措 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 施工现场管 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 监理工作 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 项目单 | 项目单位和 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 人员到 | 人员到位到 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 岗前培训情 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 隐蔽工 | 隐蔽工程检 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 以往工 | 以往开展工 |  |  |  基本合格 |  |
| 工 | 工程效 | 技术方案落 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 文物保护基 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 传统工艺使 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 外部观感和 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 工程质 | 施工技术、 | 在检查过程中，如发现工程质量严重偏离设计初衷或明显违反文物保护原则，直接给出检查结论为“不合格”。 |  |  基本合格 |  |
|  |  | 施工材料和 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 工程各分部 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 隐蔽工程质 |  |  |  基本合格 |  |
| 工 | 业主单 | 业主单位各 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 施工单 | 施工单位各 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 监理单 | 监理单位各 |  |  |  基本合格 |  |
| 工 | 安全规 | 安全规范执 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 安全防 | 安全防护设 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 文物及 | 文物及人员 | 如出现重大安全事故，直用水、用火、用电是否规范，是否存在隐患。更换下来的原有材料或构件是否登记造册，原有材料或构件是否被妥善保管或处置。 |  | 基本合格 |  |
|  |  |  |  |  不合格 |  |  |

附表4

（本表由检查专家填写）

|  |  本不合格 |
| --- | --- |
|  |  不合格 |
|  |  不合格 |
|  |  不合格 |
| 年 月 日 |  |

编号：

广州市文物保护工程

州市文物局年   月   日

| 程 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 程 要 容 |  |
| --- | --- |
| 度 工 划 |  |

|  | （章） |
| --- | --- |
|  | （章） |
|  | （章） |

填 表 说 明

- 本表一律用钢笔或打印填写，字迹要工整，不得涂改。

- “备案记录” 栏及以前各项由维修管理单位填写，要简明扼要，其中，“到位资金”栏，以见拨款（到账）通知为到位。

五、  本表填写后与施工部门的“施工组织计划”及监理部门的“监理组织计划”一同报各级文物管理部门备案。

广州市文物保护工程检查办法（试行）

编号：

广州市文物保护工程

开工报告（样表）

广州市文物局 制

年   月   日

（经费单位：万元）

| 文物名称 |  |  |  |  |  |  |  | 文物级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程类别 |  |  |
| 管理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目总投资 |  |  |  |  |  |  |  | 本期资金 |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  |  |  | 计划工期 |  |  |
| 工 程 设 计 | 勘测设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 方案审批单位 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |
|  | 项目概算 |  |  |  |  |  | 设计经费 |  |  |  |
| 工 程 施 工 | 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工资质 |  |  |  |
|  | 施工负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 合同文号 |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 工 程 监 理 | 监理单位 |  |  |  |  |  | 监理资质 |  |  |  |
|  | 监理负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |

| 工 程 主 要 内 容 |  |
| --- | --- |
| 年 度 施 工 计 划 |  |

填 表 说 明

- 本表一律用钢笔填写或打印，字迹工整，不得涂改。

- 应如实填报有关情况。

- 本表由文物保护工程管理单位填写，内容简明扼要、完整。

- 工程项目名称以工程合同名称为准；管理单位指的是文物保护工程项目的具体组织实施单位；项目概算指设计方案中所做项目经费概算；设计费用指编制文物保护工程勘察设计方案所支付费用；合同金额指工程管理单位与施工单位所签订文物保护工程施工经费数额。