附件

文物保护示局领导：

妥否，请批示。

2018年8月29日

关于印发《广州市贯彻落实全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法实施细则（试行）》的通知

第一条 为加强文物保护工程项目管理和质量监督，规范文物保护工程施工检查，根据《中华人民共和国文物保护法》及其实施条例、《广东省实施中华人民共和国文物保护法办法》、《广州市文物保护规定》、《文物保护工程管理办法》及相关法律法规，参考《全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法（试行）》，制定本办法。

法适用于域内各文第三条 市、区文物行政部门为本辖区内文物保护工程的工程检查部门。市文物行政部门负责组织实施市级及以上文物保护单位的工程检查。区文物行政部门负责组织实施本区文物保护单位、尚未核定为文物保护单位的不可移动文物的工程检查，配合市文物行政部门开展市级及以上文物保护单位的工程检查。

第五条 工程检查部门可委托、组织文物保护专业机构开展工程检查工作，或直接组织专家开展工程检查工作。

第六条 工程检查应当遵循以下工作程序：

（二）工程检查部门制定检查计划。

（四）召开检查工作会议。检查组听取业主、勘察设计、施工、监理单位工程情况汇报；检查工程档案资料，开展工程技术、程序的合规性核查。

1、检查组专家根据现场检查情况，分别对每一项三级指标，做出评定等次，最后汇总形成合格、基本合格或不合格的“检查结论”，现场反馈给业主、勘察设计、施工、监理单位。

（六）检查组如在工程检查过程中发现存在严重质量问题，应当场下达停工通知，并由业主单位及时组织整改。

，并附关工程检查部门应根据检查结论，在检查结束或收到检查报告后20个工作日内，向被检查单位书面反馈检查结论和整改要求，并向社会公布。

工、监理单位，按照检查组现场提出的意见，对工程后续施工进行检查结论为“基本合格”的，由业主单位组织设计、施工、监理单位，按照检查组意见，制定整改措施，报工程检查部门备查，并由工程检查部门确定是否开展复检。

第九条  工程检查和整改的文件资料，应纳入工程档案，并作为竣工验收工作的重要依据。

第十一条 业主单位组织施工、监理等相关单位填写《广州市文物保护工程开工备案表》报各区文物行政部门。各区文物行政部门汇总后每两月报告市文物行政部门。

市文物行政部门应定期汇总、及时公开全市的文物保护工程开展和检查情况。编写本市年度检查工作总结报告，并按省文物行政部门的要求上报。

第十三条 工程检查工作所需经费，应列入市、区文物行政部门年度预算。

广州市文物保护工程检查基本信息表

| （建设单位） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监理） |  |  |  |
|  |  |  | 金额 |  |  |  |
|  | 年 月 |  |  |  |  |  |

附表2：

|  |  | 核查人： 时间： |  |
| --- | --- | --- | --- |

附表3：

（本表由检查组专家单独填写）

|  | 指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 申报审 | 工程方案论 | 如未获准，属擅自开工，直接给出检 |  |  基本合格 |  |
|  |  | 审批意见的 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 重大技术变 | 如未获准，属擅自进行重大设计变更，直接给出检查结论为“不合格”。 |  | 基本合格 |  |
|  | 项目委 | 勘察设计委 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 施工、监理 | 如存在违反公开招投标要求的情形，直接给出检查结论为“不合格”。 |  |  基本合格 |  |
|  | 技术交 | 技术交底等 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 工程组 | 工程开工许 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 施工组织设 | 如未编制施工组织设计或其与设计文件存在较大出入，直接给出检查结论为“不合格”。 |  |  基本合格 |  |
|  |  | 文物防护措 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 施工现场管 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 监理工作 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 项目单 | 项目单位和 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 人员到 | 人员到位到 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 岗前培训情 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 隐蔽工 | 隐蔽工程检 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 以往工 | 以往开展工 |  |  |  基本合格 |  |
| 工 | 工程效 | 技术方案落 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 文物保护基 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 传统工艺使 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 外部观感和 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 工程质 | 施工技术、 | 在检查过程中，如发现工程质量严重偏离设计初衷或明显违反文物保护原则，直接给出检查结论为“不合格”。 |  |  基本合格 |  |
|  |  | 施工材料和 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 工程各分部 |  |  |  基本合格 |  |
|  |  | 隐蔽工程质 |  |  |  基本合格 |  |
| 工 | 业主单 | 业主单位各 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 施工单 | 施工单位各 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 监理单 | 监理单位各 |  |  |  基本合格 |  |
| 工 | 安全规 | 安全规范执 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 安全防 | 安全防护设 |  |  |  基本合格 |  |
|  | 文物及 | 文物及人员 | 如出现重大安全事故，直用水、用火、用电是否规范，是否存在隐患。更换下来的原有材料或构件是否登记造册，原有材料或构件是否被妥善保管或处置。 |  | 基本合格 |  |
|  |  |  |  |  不合格 |  |  |

附表4

（本表由检查专家填写）

|  |  基格格 |
| --- | --- |
|  |  不合格 |
|  |  不合格 |
|  |  不合格 |
| 年 月 日 |  |

编号：

开工备案表

州市文物局年   月   日

| 程 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 程 要 容 |  |
| --- | --- |
| 度 工 划 |  |

|  | （章） |
| --- | --- |
|  | （章） |
|  | （章） |

填 表 说 明

- 本表一律用钢笔或打印填写，字迹要工整，不得涂改。

- “备案记录” 栏及以前各项由维修管理单位填写，要简明扼要，其中，“到位资金”栏，以见拨款（到账）通知为到位。

五、  本表填写后与施工部门的“施工组织计划”及监理部门的“监理组织计划”一同报各级文物管理部门备案。

广州市文物保护工程检查办法（试行）

编号：

广州市文物保护工程

开工报告（样表）

广州市文物局 制

年   月   日

（经费单位：万元）

| 文物名称 |  |  |  |  |  |  |  | 文物级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程类别 |  |  |
| 管理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目总投资 |  |  |  |  |  |  |  | 本期资金 |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  |  |  | 计划工期 |  |  |
| 工 程 设 计 | 勘测设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 方案审批单位 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |
|  | 项目概算 |  |  |  |  |  | 设计经费 |  |  |  |
| 工 程 施 工 | 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工资质 |  |  |  |
|  | 施工负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 合同文号 |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 工 程 监 理 | 监理单位 |  |  |  |  |  | 监理资质 |  |  |  |
|  | 监理负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |

| 工 程 主 要 内 容 |  |
| --- | --- |
| 年 度 施 工 计 划 |  |

填 表 说 明

- 本表一律用钢笔填写或打印，字迹工整，不得涂改。

- 应如实填报有关情况。

- 本表由文物保护工程管理单位填写，内容简明扼要、完整。

- 工程项目名称以工程合同名称为准；管理单位指的是文物保护工程项目的具体组织实施单位；项目概算指设计方案中所做项目经费概算；设计费用指编制文物保护工程勘察设计方案所支付费用；合同金额指工程管理单位与施工单位所签订文物保护工程施工经费数额。